Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Калининский детский сад № 12 «Солнышко»

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Калининский детский сад № 12  «Солнышко»

по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам

х. Калининский

2022 год

I. Общие положения

1. План мероприятий («дорожная карта») МБДОУ направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов к объекту МБДОУ (далее - объект) и предоставляемым на нем услугам (далее-услуги) в сфере образования. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Частью 5 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование «создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации…».

Согласно указанному Федеральному закону специальные условия для получения образования подразумевают условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:

.использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания;

.использование специальных учебных пособий и дидактических материалов;

.использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;

.предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь;

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Получение образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

2. Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования, в том числе:

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;

-обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования;

-полноценная интеграция инвалидов в общество.

3. «Дорожной картой» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» определяются:

.цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

.значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2022 - 2030 годов);

-перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

4. Целями реализации «дорожной карты» являются:

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту МБДОУ и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;

.установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг;

.оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;

-проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию объекта.

6. «Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе:

- адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа инвалидов к объекту и услугам;

- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источниками информации

.доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанных с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов;

- отсутствие в административных регламентах государственных услуг ( в  должностных инструкциях работников) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

- принятие МБДОУ нормативных правовых документов, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;

.организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;

.расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в «дорожной карте», исходя из норм и требований:

.Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2013 г., регистрационный № 30038);

- Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)»;

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

8 Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») МБДОУ.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2022–2027 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2027 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

- Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |
| 1 | Проведение паспортизации объектов и услуг | 2022 | Разработка и утверждение паспортов доступности объектов и услуг |
| 2 | Разработка «Дорожной карты» | 2022 | Определить объем работ по созданию доступной среды для инвалидов |
| 3 | Внесение в локальные акты разделов по работе с инвалидами | 2023-2024 | Конкретизация деятельности педагогических работников в организации работы с детьми - инвалидами |
| 4 | Подготовка сметной документации на проведения ремонтных работ | 2023-2027 |  |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |
| 5 | Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД) | 2023-2027 | Повышение доступности детей- инвалидов в образовательное учреждение |
| 6 | Установка поручней | 2023-2027 | Повышение доступности детей- инвалидов в образовательное учреждение |
| 7 | Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц | 2023-2027 | Повышение доступности детей- инвалидов в образовательное учреждение |
| 8 | Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения | 2023-2027 | Повышение доступности детей- инвалидов в образовательное учреждение |
| 9 | Приобретение звукоусиливающей аппаратуры | 2023-2027 | Повышение доступности детей- инвалидов в образовательное учреждение |
| 10 | Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже | 2023-2027 | Повышение доступности детей- инвалидов в образовательное учреждение |
| 11 | Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном | 2022-2027 | Повышение доступности детей- инвалидов в образовательное учреждение |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |

| 12 | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организация допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | 2023-2027 | Повышение доступности детей - инвалидов в образовательное учреждение |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Предоставление на объекте услуг в сфере образования инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | При необходимости | Повышение доступности детей - инвалидов в образовательное учреждение |
| 14 | Предоставление услуг в дистанционной форме | 2019-2027 | Создание доступности образовательных услуг |
| 15 | Предоставление услуг по месту жительства инвалида | При необходимости | Создание доступности образовательных услуг |
| 17 | Предоставление бесплатно учебных пособий | 2023-2027 | Создание доступности образовательных услуг |
| 18 | Адаптация официального сайта ОУ с учетом потребностей инвалидов по зрению | 2022-2027 | Возможность получения услуги для инвалидов по зрению дистанционно |

Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)

| 19 | Организация проведения инструктирование (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг | 2023 затем постоянно |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи | 2023-2024 |  |

II.     Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объекта

МБДОУ «Калининский детский сад №12 «Солнышко» и услуг в сфере образования

| № п/п | Наименование условий доступности для инвалидов объекта и услуг | Единицы измере-ния | Значение показателей (по годам) |  |  |  |  |  | Управленческое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Наличие в учреждении транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов | шт | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Нет потребности в приобретении |
| 2 | Планируемое проведение на объекте реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2024 г. | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | при наличии бюджетного финансирования капитального ремонта |
| 3. | предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида |  | нет | нет | нет | нет | нет | да | При дополнительном финансировании, введении дополнительных ставок и наличии дополнительных специалистов (сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков в штате ДОУ |
| 4. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования, в том числе наличие: | да/нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов |  | нет | нет | нет | нет | нет | да | Нет возможности оборудовать автостоянку со знаком «Инвалид» |
| 4.2. | Наличие сменного кресла-коляски |  | нет | нет | нет | нет | нет | да | при наличии бюджетного финансирования |
| 4.3. | Наличие поручней |  | нет | нет | нет | нет | нет | да | Нанесение тактильных средств при условии дополнительного финансирования |
| 4.4 | Наличие на входе пандуса |  | нет | нет | нет | нет | нет | да | при наличии бюджетного финансирования капитального ремонта |
| 4.5. | Имеются раздвижные двери |  | нет | нет | нет | нет | нет | да | Нет технической возможности нарушится целостность здания |
| 4.6. | Наличие доступных санитарно-гигиенических помещений |  | нет | нет | нет | нет | нет | да | При наличии бюджетного финансирования |
| 4.7 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах |  | нет | нет | нет | нет | нет | да |  |
| 5 | Наличие (приобретение) специального оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | да/нет | да | да | да | да | да | да |  |
| 6 | Наличие помещений объекта, на которых обеспечен доступ к оказанию услуг инвалидам | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | в зависимости от потребности в услугах |
| 7 | Наличие в организации утвержденного Паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг | 4 квартал 2018г. | да | да | да | да | да | да |  |
| 8 | Количество услуг, предоставляемых на объекте в сфере образования с использованием русского жестового языка, и /или организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | При наличии воспитанников ДОУ с данным заболеванием которым необходимы специалтисты(сурдопереводчики и тифлосурдопереводчики и увеличении штатного расписания или возможности заключения договоров |
| 9 | Доля работников, предоставляющих услуги инвалидам и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников, предоставляющих услуги. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Количество услуг, предоставляемых на объекте инвалидам, с сопровождением ассистента-помощника | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При условии наличия воспитанников ДОУ с данным заболеванием,которым необходимо сопровождение |
| 11 | Количество услуг на объекте в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | При условии наличия воспитанников ДОУ с данным заболеванием,которым необходимо сопровождение |
| 12 | Адаптация официального сайта объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | да/нет | да | да | да | да | да | да |  |
| 13 | Наличие на объекте специально отведенного места для размещения собаки-проводника (при посещении объекта инвалида по зрению) | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Не положено по СанПину пребывание животного на территории и в помещениях ДОУ |
| 14 | Предоставление на бесплатной основе учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | При наличии бюджетного финансирования |

Перечень мероприятий и услуг, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Калининский детский сад № 12 «Солнышко»

| № | Наименование |  |  | Нормативный правовой акт, иной |  |  | Ответственные | Срок | Планируемые |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | мероприятия |  |  | документ, которым предусмотрено |  |  | исполнители, | реализации | результаты влияния |  |
|  |  |  |  | проведение мероприятия или |  |  | соисполнители |  | мероприятия |  |
|  |  |  |  | который планируется принять |  |  |  |  | на повышение значения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | показателя доступности |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | для инвалидов объектов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | и услуг |  |
| I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение паспортизации |  |  |  | Приказ Минобрнауки |  | Заведующий | 4квартал | Утверждение паспорта |  |
|  | объекта и предоставляемых на |  |  |  | России от 9 ноября 2015 |  |  | 2022 г. | доступности для |  |
|  | нем услуг |  |  |  | г. № 1309 «Об |  |  |  | инвалидов объекта и |  |
|  |  |  |  |  | утверждении Порядка |  |  |  | предоставляемых на |  |
|  |  |  |  |  | обеспечения условий |  |  |  | нем услуг по |  |
|  |  |  |  |  | доступности для |  |  |  | согласованию с |  |
|  |  |  |  |  | инвалидов объектов и |  |  |  | представителем |  |
|  |  |  |  |  | предоставляемых услуг в |  |  |  | общества инвалидов. |  |
|  |  |  |  |  | сфере образования, а |  |  |  | Определение объемов |  |

|  |  | также оказания им при |  |  | работ по обеспечению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | этом необходимой |  |  | условий доступности и |
|  |  | помощи»; |  |  | их финансирования, |
|  |  | Приказ МБДОУ |  |  | уточнение базовых |
|  |  | от 09.12.2022 г. |  |  | значений показателей и |
|  |  | № 115 «О создании |  |  | сроков выполнения |
|  |  | комиссии по проведению |  |  | мероприятий. |
|  |  | обследования и |  |  |  |
|  |  | паспортизации объекта и |  |  |  |
|  |  | предоставляемых услуг |  |  |  |
|  |  | по обеспечению |  |  |  |
|  |  | доступности для |  |  |  |
|  |  | инвалидов» |  |  |  |
|  |  | Приказ МБДОУ |  |  |  |
|  |  | от 16.12.2022 г.. |  |  |  |
|  |  | № 117 «О назначении |  |  |  |
|  |  | ответственных |  |  |  |
|  |  | сотрудников за |  |  |  |
|  |  | организацию работы по |  |  |  |
|  |  | обеспечению доступности |  |  |  |
|  |  | для инвалидов объекта и |  |  |  |
|  |  | услуг» |  |  |  |
| 2 | Реализация мер по обеспечению | Приказы МБДОУ | Заведующий | 2022-2027 | Обеспечение условий |
|  | доступности |  |  |  | индивидуальной |
|  | для инвалидов объекта |  |  |  | мобильности |
|  | до реконструкции (капитального |  |  |  | инвалидам и |
|  | ремонта), и предоставляемых на |  |  |  | возможности для |
|  | нем услуг (с учетом результатов |  |  |  | самостоятельного их |
|  | паспортизации) ( все |  |  |  | передвижения по |
|  | архитектурные преобразования, |  |  |  | объекту с целью |
|  | приобретение спец.оборудования, |  |  |  | получения услуг в |
|  | учебной литературы и пр.) |  |  |  | сфере образования |
| 3 | Проведение реконструкции, | Сметная документация | Заведующий | 2022-2027 | Обеспечение условий |
|  | модернизации существующего |  |  |  | индивидуальной |
|  | объекта в сфере образования, в |  |  |  | мобильности |
|  | котором предоставляются услуги |  |  |  | инвалидам и |
|  | населению, в целях приведения |  |  |  | возможности для |
|  | данного объекта в полное |  |  |  | самостоятельного их |
|  | соответствие требованиям |  |  |  | передвижения по |
|  | доступности для инвалидов |  |  |  | объекту с целью |
|  | объектов и услуг |  |  |  | получения услуг в |
|  |  |  |  |  | сфере образования |
| 4 | Обустройство системы | Сметная документация | Заведующий | 2022-2027 | Обеспечение условий |
|  | информации на всех зонах |  |  |  | индивидуальной |
|  | (приобретение специальных |  |  |  | мобильности |
|  | стендов и звуковых маяков). |  |  |  | инвалидам и |
|  |  |  |  |  | возможности для |
|  |  |  |  |  | самостоятельного их |
|  |  |  |  |  | передвижения по |
|  |  |  |  |  | объекту с целью |
|  |  |  |  |  | получения услуг в |
|  |  |  |  |  | сфере образования |
| 5 | Обустройство парковочного места | Сметная документация | Администрация | 2022-2027 | Увеличение числа |
|  |  |  | района |  | адаптированных для |
|  |  |  |  |  | инвалидов и других |
|  |  |  |  |  | МГН приоритетных |
|  |  |  |  |  | объектов социальной, |
|  |  |  |  |  | транспортной, |
|  |  |  |  |  | инженерной |
|  |  |  |  |  | инфраструктуры |

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами

| 1 | Организация обучения и |  |  | Приказы МБДОУ |  |  | Заведующий | ежегодно | Увеличение доли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инструктирования |  |  |  |  |  |  |  | специалистов, |
|  | специалистов, связанных с |  |  |  |  |  |  |  | прошедших обучение |
|  | обеспечением доступности для |  |  |  |  |  |  |  | или инструктирование |
|  | инвалидов объекта и |  |  |  |  |  |  |  | по вопросам , |
|  | предоставляемых услуг с учетом |  |  |  |  |  |  |  | связанным с |
|  | имеющихся у инвалидов стойких |  |  |  |  |  |  |  | обеспечением |
|  | расстройств функций организма и |  |  |  |  |  |  |  | доступности для |
|  | ограничений жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов объекта и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставляемых на |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нем услуг |
| 2 | Обеспечение сопровождения |  |  | Принятие |  |  | Заведующий | 4 квартал | Увеличение числа |
|  | инвалидов, имеющих стойкие |  |  | административно- |  |  |  | 2022 | работников учреждений |
|  | расстройства функций зрения и |  |  | распорядительных актов в |  |  |  |  | (организаций) в сфере |
|  | самостоятельного передвижения, |  |  | учреждениях |  |  |  |  | образования, на |
|  | и оказания им помощи на |  |  | (организациях) | в сфере |  |  |  | которых |
|  | объектах в сфере образования |  |  | образования, |  | в |  |  | административно- |
|  |  |  |  | соответствии с которыми |  |  |  |  | распорядительным |
|  |  |  |  | на | работников |  |  |  | актом возложены |
|  |  |  |  | организаций | возложены |  |  |  | обязанности по |
|  |  |  |  | обязанности по оказанию |  |  |  |  | оказанию инвалидам |
|  |  |  |  | инвалидам помощи при |  |  |  |  | помощи при |
|  |  |  |  | предоставлении им услуг |  |  |  |  | предоставлении им |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | услуг |
| 3 | Оказание услуг инвалидам: |  |  | Приказы учреждения |  |  | Заведующий | 2022-2027 | Расширение сферы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | годы | предоставления услуг |
| 3.1. | по месту жительства инвалида |  |  | - |  |  | - | - | - |
| 3.2. | в дистанционной форме |  |  | - |  |  | - | - | - |
| 3.3. | с использованием русского |  |  |  |  |  |  | 2022-2027 | Расширение сферы |
|  | жестового языка, с допуском |  |  |  |  |  |  | годы | предоставления услуг |
|  | сурдопереводчика и тифло- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сурдопереводчика на объект в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | с нарушением слуха |  |  | - |  |  | - | - | - |
|  | (слабослышащих) с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | использованием электронного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | взаимодействия и сети Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | инвалидов с | нарушением зрения |  | - |  |  | - | - | - |
|  | (слабовидящих) с использованием |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | телефонного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Инвалидов | с | нарушениями | Приказы учреждения |  |  | Заведующий | 2022-2027 | Расширение сферы |
|  | опорно-двигательного аппарата |  |  |  |  |  |  | годы | предоставления услуг |
| 4 | Организация обучения инвалидов |  |  | Нормативно-правовая |  |  | Заведующий | 2022-2027 | Увеличение числа |
|  | совместно с другими |  |  | база, |  |  |  | годы | инвалидов, |
|  | обучающимися (в инклюзивных |  |  | приказы учреждения |  |  |  |  | обучающихся по |
|  | условиях) в общеобразовательных |  |  |  |  |  |  |  | адаптированным |
|  | организациях |  |  |  |  |  |  |  | основным |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | общеобразовательным |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | программам в |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | общеобразовательных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | организациях |
| 5 | Предоставление детям-инвалидам |  |  | Нормативно-правовая |  |  | Заведующий | 2022-2027 | Увеличение числа |
|  | образования по адаптированным |  |  | база, |  |  |  | годы | инвалидов, |
|  | основным общеобразовательным |  |  | приказы учреждения |  |  |  |  | обучающихся |
|  | программам в |  |  |  |  |  |  |  | совместно с другими |
|  | общеобразовательных |  |  |  |  |  |  |  | обучающимися (в |
|  | организациях |  |  |  |  |  |  |  | инклюзивных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | условиях) в |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | общеобразовательных |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | организациях |
| 6 | Организация и проведение курсов |  |  |  |  |  |  |  | Повышение |
|  | повышения квалификации |  |  | Федеральная целевая |  |  | Заведующий | 2022-2027 | профессиональной |
|  | работников, обеспечивающих |  |  | программа развития |  |  |  | годы | компетенции |
|  | предоставление образовательных |  |  | образования на 2022-2030 |  |  |  |  | руководящих и |
|  | услуг детям-инвалидам |  |  | годы |  |  |  |  | педагогических |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | работников по |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | организации обучения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | и воспитания детей- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | инвалидов и детей с |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ограниченными |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | возможностями |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | здоровья |
| 7 | Организация работы по адаптации |  |  | Приказы учреждения |  |  | Заведующий | 2-3 | Расширение сферы |
|  | официального сайта объекта для |  |  |  |  |  |  | квартал | предоставления услуг |
|  | лиц с нарушением зрения |  |  |  |  |  |  | 2023 года | инвалидам с |
|  | (слабовидящих) |  |  |  |  |  |  |  | нарушением зрения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (слабовидящих) |